## Slide 1: Kontenplan ab 01.01.2023 heimE Kanton Wallis
Nexus / finanz
TEAMS-Meeting 01.12.2022
Notes: Die Titelfolie bereits während der Einwahl der Teilnehmer anzeigen, in dem die Bildschirmübertragung gestartet und dann sofort pausiert wird!

## Slide 2: NEXUS-TEAM
Adrian Stettler
nexus / finanz
Juan Paya
Projectmanager VS
Hayri Goeksungur
nexus / heim
Ricardo Gillioz
nexus / personal
Notes: Bei 3 oder 4 Referenten andere Layout-Vorlage auswählen!

## Slide 3: Agenda
Was Sie heute erwartet
Einleitung neuer Kontenplan 2023
Arbeitsschritte Überblick
Was ist erledigt?
Was ist offen?
Fragen?
Nächste Schritte: Wer macht was?

## Slide 4: Einleitung neuer Kontenplan
Ab 1.1.2023
Gliederung nach KMU-Kontenplan (vorher Curaviva)
Neu 5-stellig (vorher 4-stellig)
Es betrifft alle Fachbereiche im Programm
Abhängigkeiten zwischen den Modulen bei Umstellungsarbeiten
Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

## Slide 5: Arbeitsschritte Überblick
Phase I:
  Änderungen im Bereich Kontenplan und Kostenartenplan im Geschäftsjahr 2023
Phase II:
  Änderungen im Bereich Lohn (Personalstamm) und Fakturierung (Leistungskatalog) mit Gültigkeitsdaten
Phase III:
  Zeitabhängige Arbeiten in den Bereichen zwischen letzten Verarbeitungen 2022 und ersten 2023 (Lohnartenstamm, Kreditoren/Debitorenstämme, eigene Zahlungsverbindungen, Sammelkonto)
Phase IV:
  Arbeiten, welche durchgeführt werden können, wenn es im Geschäftsjahr 2022 keine Verarbeitungen (Kontierungsregeln entfernen, Konten sperren, Kostenrechnung anpassen) mehr geben wird
Phase V:
  Arbeiten, welche ab dem GJ 2024 durchgeführt werden können (Löschen alte Konten/Kostenarten)
Umsetzungsschritte in Phasen aufgeteilt

## Slide 6: Was ist erledigt?
Geschäftsjahr 2023 eröffnet
Abschliessen von alten Geschäftsjahren, bei welchen Erfolgsverbuchungen vollzogen waren
Phase I

## Slide 7: Was ist erledigt?
Einlesen neuer Kontenplan / Kostenartenplan
Phase I

## Slide 8: Was ist erledigt?
Auswertungsvarianten Kontenplan / Kostenartenplan
      Variante 24 „Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)“
Filtern der individuellen Konten
      X – Konten bis 2022 Zugewiesene Standardkonten bisheriger Kontenplan Y- Individuelle Konten bisher Nicht zugewiesen
Phase I

## Slide 9: Was ist erledigt?
Kontierungsregeln eingelesen
Entfernen nicht mehr zu verwendende Kontierungsregeln (Kontoklasse 3/4/7)
Phase I

## Slide 10: Was ist erledigt?
Zuweisung von neuem Geschäftsjahr in Heim-Mandanten
Achtung: Äusserste Vorsicht bei Anpassung!
Phase I

## Slide 11: Was ist erledigt?
Matrix Kostenstellen Kontierungsregeln initial erstellt
Achtung: Anpassungsbedarf  siehe nächste Schritte
Phase I

## Slide 12: Was ist erledigt?
Entschlackung Kostenrechnung vor Eröffnung GJ 2023
  alte Umlagekostenarten und Kostenblöcke entfernt
  Kontierungszuweisungen auf Kostenträgern 2xx entfernt
Phase I

## Slide 13: Was ist erledigt?
Anpassung Leistungskatalog HEIM (Fakturierung)
  Hinzufügen einer Leistungszeile zum 01.01.2023
  Bestehende Leistung am 31.12.2022 desaktivieren
  Einrichtung der Leistungen mit der neuen Kontonummer
Phase I

## Slide 14: Was ist offen?
Offene Arbeiten Phase II
  NEXUS FINANZ
    Individuelle Konten beurteilen und wenn nötig eröffnen
    Ergänzen Matrix Kontierungsregeln
Phase II

## Slide 15: Was ist offen?
  NEXUS HEIM Entscheidungstafeln
    Hinzufügung eines bestehenden Enddatums der Leistungen am 31.12.2022
    Neue Zeile im Kontenplan ab 01.01.2023
    Änderung der Konten mit den neuen
Phase II

## Slide 16: Was ist offen?
NEXUS PERSONAL
  Personalstamm / Organisation „Buchungsplan“ (Mutation, neue Konten - gültig von Januar 2023)
    PIS Stellenkategorie
      Bezeichnung der Stellen (Pflege)
Phase II

## Slide 17: Was ist offen?
Offene Arbeiten Phase III
  NEXUS FINANZ
    Debitorenstamm/Kreditorenstamm Button „Vorschlag“  anpassen Sammelkonto/Erlöskonto
    Kreditorenstamm Kontierungsvorschläge  anpassen wenn vorhanden
    Anpassen Kontierung eigene Zahlungsverbindungen
  NEXUS HEIM
    Anpassen Sammelkonto in Heim-Mandanten
Phase III

## Slide 18: Was ist offen?
NEXUS PERSONAL
  Lohnartenstamm / Konten ändern
  Anfang Januar 2023 werden die neuen Konten für Fibu-Kontierung von Lohnartenstamm auf allen Mandaten angepasst.
Phase III

## Slide 19: Was ist offen?
Offene Arbeiten Phase IV (nach Abschluss 2022)
  NEXUS FINANZ
    Überwachung Buchungsfluss
    Eventuell Umbuchungen/Korrekturen vornehmen
    Sperren alte Konten und KST/KOA-Verbindungen
    Anlagenbuchhaltung (wenn im Einsatz) zu neuen Sammelkonten überführen
    Umbuchungen Saldobilanz per 31.12.2022 am 01.01.2023 auf neue Konten
    Anpassungen Kostenrechnung für Abschluss 2023
Phase IV

## Slide 20: Was ist offen?
Offene Arbeiten Phase V (im Geschäftsjahr 2024)
  NEXUS FINANZ
    Wenn nötig = Umbuchungen
    Löschung alte Konten und Kostenarten im Geschäftsjahr 2024
Phase V

## Slide 21: Nächste Schritte : Wer macht was?
Arbeiten Phase II
  Buchhaltungs-Team Kunde:
    Benötigte individuelle Konten eröffnen
      Grundsatz 1: soviel wie nötig, sowenig wie möglich
      Grundsatz 2: bei ER-Konten IMMER vorhandene Standard-Kostenart wählen
      Grundsatz 3: Fibu-Konto = 5. Stelle individuell
    Rückmeldung der benötigten Indiv-Konten
      Excel-Datei gem. Vorlage zurücksenden
    Rückmeldung Ergänzungen/Korrekturen in Kontierungsregeln
      Meldung mit Formular (für Ergänzung generelle Kontierungsmatrix)
    Kreditorenrechnungen 2023 können ab sofort erfasst werden
      Achtung: Sammelkonto muss manuell auf 20000 geändert werden!
  NEXUS FINANZ-Team:
    Rückmeldungen verarbeiten
    Beurteilen und ergänzen Matrix Kontierungsregeln
    Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten
Phase II

## Slide 22: Nächste Schritte : Wer macht was?
Beurteilen und eröffnen individuelle Konten in Variante 24 „Hauptstruktur 2023 (ohne Mapping)“
  BIL_I/ER_I:
    im GJ 2021/2022 benutzte Konten
  BIL_X/ER_X:
    Im GJ 2021/2022 = Saldo 0
  BIL_S/ER_S: (Gruppen bitte eröffnen)
    Alte individuelle Konten, welche neuen Standard-Konten zugewiesen werden können
Phase II: Buchhaltung Kunde

## Slide 23: Nächste Schritte : Wer macht was?
Rückmeldung
  Excel-Vorlage für die Meldung der verwendeten individuellen Konten ausfüllen «Mandant XX individuelle Konten, Kontierungsregeln - comptes individuels, régle de comptabilisation.xlsx »
    Delklaration der Indiv. Konten
    Ergänzungen/Korrekturen Kontierungsregeln  Muss nicht perfekt ausgefüllt sein
Zurücksenden an:
  An: silvija.orman@nexus-schweiz.ch
  CC: juan.paya@nexus-schweiz.ch
  CC: adrian.stettler@nexus-schweiz.ch
Phase II: Buchhaltung Kunde

## Slide 24: Nächste Schritte : Wer macht was?
Arbeiten Phase III
  Buchhaltung Heim:
    Nach Verbuchung der letzten Debitoren-Zahlungseingängen 2022 und Kreditoren-Zahlläufen 2022
      Anpassung der Kontierung der eigenen Zahlungsverbindung
        Achtung: Register camt.054 nicht vergessen!!
    Nach Erfassung der letzten Kreditoren-Rechnungen 2022
      Meldung an Nexus, dass Sammelkonten geändert werden kann
      Anpassung der Vorschlagskontierungen im Kreditorenstamm
  NEXUS FINANZ-Team:
    Auf Datenbank im Debitorenstamm Sammelkonto und im Heim-Mandanten anpassen
    Auf Datenbank im Kreditorenstamm Sammelkonto anpassen
    Anlaufstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten
Phase III

## Slide 25: Nächste Schritte : Wer macht was?
Arbeiten Phase IV (Frühjahr 2023)
  Buchhaltung Heim:
    Prüfen, ob auf alte Konten gebucht wurde
      Wenn ja, Umbuchungen tätigen
    Prüfen generell Buchungsmecano
    Auswertungsvariante 23 nachführen (Mapping Indiv-Konten)
    Div. Arbeiten in Anlagenbuchhaltung
    Detailinformationen zu Phase IV folgen im Frühjahr 2023
  NEXUS FINANZ-Team:
    Kontierungsregeln alte Konten entfernen
    Sperren alte FIBU-Konten
    Anlaufsstelle bei Fragen zu auszuführenden Arbeiten
Phase IV

## Slide 26
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!